РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 августа    2014 г.                              №  61                                 п. Матвеев Курган

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации  муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», Распоряжения Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 61 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского», а так же Постановления Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013года  № 309 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 год согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3.Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

И.О.Главы Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                         А.А. Новак

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения

от  07.08.2014 г  № 61

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Развитие транспортной системы»     на 1 июля 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры |
| 1.1 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт автодороги по улицам Донецкая, Таганрогская в п. Матвеев Курган (на участке ул. Таганрогская ПК 14+60- ПК 27+20) | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры | 01.04.2014 | 31.08.2014 г | 23764,97 | 85,5 | 20437,9 |
| 1.2 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт автодороги по улицам 40 лет Пионерии, пер. Спортивный, ул. Советская в п. Матвеев Курган | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры | 01.04.2014 | 01.09.2014 | 24010,47 | 14,2 | 20889,1 |
| 1.3 | Основное мероприятие: Завоз минерального грунта | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры | 21.04.2014 | 31.12.2014 | 753,0 | 386,1 | 484,4 |
| 1.4 | Основное мероприятие: Работа специализированной техники | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Благоустройство и содержание территории поселения | 21.04.2014 | 31.12.2014 | 400,0 | 217,4 | 278,2 |
| 1.5 | Основное мероприятие: Ямочный ремонт дорог | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог | 17.03.2014 | 01.06.2014 | 2213,7 | 124,0 | 2176,2 |
| 1.6 | Основное мероприятие: Очистка водосточных труб | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Улучшение проходимости паводковых вод | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 200,0 |  | - |
| 1.7 | Основное мероприятие: Обкос обочин дорог | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры | 28.03.2014 | 30.10.2014 | 500.0 | - | 147,1 |
| 1.8 | Основное мероприятие: Строительный контроль | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Контроль за капитальным ремонтом | 28.03.2014 | 31.08.2014 | 600,0 |  | 85,0 |
| 1.9 | Основное мероприятие: Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог и тротуаров | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры | 05.05.2014 | 31.10.2014 | 2000,0 |  | 1740,0 |
| 1.10 | Основное мероприятие: Удаление и обрезка деревьев вдоль дорог | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры | 06.03.2014 | 31.12.2014 | 500,0 | 146,0 | 340,9 |
|  | Контрольное событие программы |  | Х | X | Х | 54942,14 | 973,2 | 46578,8 |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории |
| 2.1 | Основное мероприятие: Очистка дорог от снега | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 500,0 | 301,0 | 342,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Нанесение горизонтальной разметки | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 01.03.2014 | 01.05.2014 | 450,0 | 29,6 | 450,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие: Приобретение и установка искусственных неровностей | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 100,0 | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие: Приобретение и установка дорожных знаков | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 300,0 | 70,1 | 70,1 |
| 2.5 | Основное мероприятие: Приобретение и установка светофорного объекта | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | В 2014 году |  | 600,0 | - | - |
| 2.6 | Основное мероприятие: Приобретение и установка автобусных остановок | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | В 2014 году |  | 200,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | X | Х | 2150,0 | 400,7 | 862,2 |