РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 декабря 2014 г.                              №95                                   п. Матвеев Курган

О внесении изменений в распоряжение

№24 от 03.03.2014 года «Об утверждении

плана реализации  муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», Распоряжения Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 61 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского», а так же Постановления Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013года  № 309 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014 год согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3.Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

Глава Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                         А.Е. Шищенко

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от 25 декабря 2014 г  № 95

План

реализации муниципальной программы  Матвеево-Курганского

сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Развитие транспортной системы» | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 2014 | 49134,5 | 41835,2 | X | 7299,3 | X |
| 1. | Подпрограмма развитие транспортной инфраструктуры | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры | 2014 | 47904,6 | 41185,2 | Х | 6719,4 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт автодороги по улицам Донецкая, Таганрогская в п. Матвеев Курган (на участке ул. Таганрогская ПК 14+60- ПК 27+20) | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры | 2014 | 20438,0 | 19273,0 | X | 1165,0 | X |
| 1.2 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт автодороги по улицам 40 лет Пионерии, пер. Спортивный, ул. Советская в п. Матвеев Курган | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры | 2014 | 20757,5 | 19698,5 | X | 1059,0 | X |
| 1.3 | Основное мероприятие: Завоз минерального грунта | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры | 2014 | 678,5 | X | X | 678,5 | X |
| 1.4 | Основное мероприятие: Ремонтное профилирование грунтовых дорог | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Благоустройство и содержание территории поселения | 2014 | 199,0 | X | X | 199,0 | X |
| 1.5 | Основное мероприятие: Устранение деформаций, ямочный, текущий ремонт дорог | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог | 2014 | 2434,8 | 2213,7 | X | 221,0 | X |
| 1.6 | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог | 2014 | 1720,0 | Х | Х | 1720,0 | Х |
| 1.7 | Основное мероприятие: Очистка сточных путепроводов, водосточных труб, водоразделов от мусора | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Улучшение проходимости паводковых вод | 2014 | 99,9 | X | X | 99,9 | X |
| 1.8 | Основное мероприятие: Обкос обочин дорог | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры | 2014 | 346,4 | X | X | 346,4 | X |
| 1.9 | Основное мероприятие: Строительный контроль по капитальному ремонту дорог и авторский надзор | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Контроль за капитальным ремонтом | 2014 | 85,0 | Х | Х | 85,0 | Х |
| 1.10 | Основное мероприятие: Разработка ПСД на капитальный ремонт дорог и тротуаров | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры | 2014 | 587,2 | Х | Х | 587,2 | Х |
| 1.11 | Основное мероприятие: Удаление и обрезка деревьев вдоль дорог | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие транспортной инфраструктуры | 2014 | 341,0 | Х | Х | 341,0 | Х |
| 1.12 | Основное мероприятие: Проведение противогололедных мероприятий | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 2014 | 217,3 | Х | Х | 217,3 | Х |
| 2. | Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения на территории Матвеево-Курганского сельского поселения | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 2014 | 1229,9 | 650,0 | Х | 579,9 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие: Зимнее содержание дорог | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 2014 | 342,1 | 41,1 | X | 301,0 | X |
| 2.2 | Основное мероприятие: Нанесение горизонтальной разметки | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 2014 | 519,5 | 489,9 | X | 29,6 | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 2.3 | Основное мероприятие: Приобретение и установка дорожных знаков | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 2014 | 295,0 | 119,0 | Х | 176,0 | Х |
| 2.4 | Основное мероприятие: Очистка сточных путепроводов, водосточных труб, водоразделов от мусора | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Улучшение проходимости паводковых вод | 2014 | 73,3 | Х | Х | 73,3 | Х |