РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 октября    2021 г.                              №100                                       п. Матвеев Курган

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации  муниципальной программы

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Матвеево-Курганского поселения

на 2019-2030 годы» за 9 месяцев 2021 года.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 18.09.2018 № 184 «Об утверждении перечня муниципальных программ», постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 02.11.2018  № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы»:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения» за 6 месяцев 2021года согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3.Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации              Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

Заместитель главы администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                               А.А.Новак

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения»    за отчетный период 9 мес. 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Плановый срок реализации | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2021 | весь период | 110,6 | 110,6 | 81,9 | 28,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  |  |  | весь период | 110,6 | 110,6 | 81,9 | 28,7 |
|  | Подпрограмма 2. "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Матвеево-Курганского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | 01.01.2020 | весь период | 402,6 | 402,6 | 208,5 | 194,1 |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  |  |  |  | 79,9 | 79,9 | 16,0 | 71,8 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению содержания имущества (налоги) |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  |  |  |  | 302,7 | 302,7 | 182,3 | 120,4 |
|  | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения; - повышение уровня благоустроенности территории | 01.01.2020 | весь период | 21229,1 | 21229,1 | 15790,6 | 5438,5 |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  |  |  |  | 12672,6 | 12672,6 | 9239,5 | 3433,1 |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 499,1 | 100,9 |
|  | Основное мероприятие 3.3 «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  |  |  |  | 2735,9 | 2735,9 | 1714,7 | 1021,2 |
|  | Основное мероприятие 3.4 Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» |  |  |  |  | 5200,6 | 5200,6 | 3231,3 | 1969,3 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 21742,3 | 21742,3 | 16081,0 | 5661,3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету  об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» по итогама 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения 02.11.2018 № 200.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено: муниципальной программой – 21742,3 тыс. рублей, бюджетной росписью – 21742,3 тыс. рублей. Муниципальная программа будет уточнена после принятия решения Собрания депутатов Матвеево-Курганского сельского поселения «О внесении изменений в решение Собрания от 25.12.2018 №122 «О бюджете Матвеево-Курганского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». За  9  месяцев  2021 года  заключено более  160 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 16081,03 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 16081,03 тыс. рублей при плане 21742,3 тыс. рублей,  исполнение составило 74 %

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3)

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского  сельского поселения»  распоряжением Администрации Матвеево-Курганского  сельского поселения от  25.12.2019 № 120 утвержден план реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Матвеево-Курганского сельского поселения» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 110,6 тыс. рублей. За 9 месяцев  2021 года фактические расходы составили 81,9 тыс. рублей или

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, которое находится на исполнении.

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 402,6 тыс. рублей. За 9 месяцев  2021 года фактические расходы составили 208,5 тыс. рублей или 51 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.

На реализацию подпрограммы 3 на 2021 год предусмотрено в бюджете поселения – 21229,1 тыс. рублей. За 9 месяцев  2021 года фактические расходы составили 15790,6 тыс. рублей или 74,3%

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение 4 основных мероприятий, которые находятся на исполнении.

По основным мероприятиям программы  по итогам 9 месяцам 2021года достигнуты следующие результаты: своевременно производиться оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения, проводиться текущий ремонт ТО сетей наружного освещения, проводятся мероприятия по озеленению территории поселения (высадка рассады цветов в клумбы), выполнены: противоклещевая обработка территории поселения, валка и обрезка аварийно-опасных деревьев, проводятся уборка и обкосы территории Матвеево-Курганского сельского поселения,  наведение порядка на территории гражданских кладбищ.             По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.