РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2018 г.                              №192                            п. Матвеев Курган

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации  муниципальной программы

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Матвеево-Курганского поселения

на 2014-2020 годы» за  9 месяцев 2018 года.

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», Распоряжения Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года      № 61 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского», а так же Постановления Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013года  № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения» за 9 месяцев 2018 год согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу после его опубликования  в информационном бюллетени Матвеево-Курганского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                               А.А.Новак

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения»     на 1 октября 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма №1 "Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Специалист по вопрсам ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата региональному оператору за капитальный ремонт в МКД, согласно областного закона №1101 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах». | Специалист по вопросам ЖКХ Адмиминистрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 16,8 | 9,4 | 16,8 |
| 1.1.2 | Содержание муниципального имущества | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
|  | Итого по подпрограмме "Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |  | Х | X | Х | 57,0 | 27,2 | 34,6 |
| 2. | Подпрограмма №2 "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ремонт коммунальной техники | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 38,4 | 30,3 | 30,3 |
| 2.1.2 | Уплата налогов (налог на имущество, транспортный налог) | Начальник сектора экономики и финансов | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 116,0 | 77,9 | 77,9 |
| 2.1.3 | Ремонт газопроводов | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 101,5 | 25,1 | 101,5 |
| 2.1.4 | Прочее (возмещение предприятиям ЖКХ разницы в тарифах) | Начальник сектора экономики и финансов | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 274,1 | 148,7 | 148,7 |
| 2.2. | Основное мероприятие Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения». | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 151,1 | 151,1 | 151,1 |
| 2.2.1 | Предпроектные работы по газификации х.Дараганов | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 2.2.2 | Экспертиза ПСД по газификации х.Дараганов | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 52,1 | 52,1 | 52,1 |
|  | Итого по подпрограмме "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |  | Х | X | Х | 681,1 | 433,1 | 509,5 |
| 3. | Подпрограмма №3 «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения; - повышение уровня благоустроенности территории |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Коммунальные услуги за уличное освещение | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 10567,6 | 8949,9 | 10567,6 |
| 3.1.2 | ТО уличного освещения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 938,6 | 440,1 | 938,4 |
|  | Итого по мероприятию №1: |  | Х | X | Х | 11506,2 | 9390,0 | 11506,1 |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения; улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения; увеличение площади зеленых насаждений. |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | -приобретение рассады однолетних и многолетних цветов. | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 466,0 | 463,2 | 463,2 |
| 3.2.2 | - оценка состояния зеленых насаждений | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Итого по мероприятию №2: |  | Х | X | Х | 486,0 | 483,2 | 483,2 |
| 3.3 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; улучшение санитарного и экологического состояния мест захоронений сельского поселения. |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Содержание кладбищ и мест захоронения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 398,0 | 199,8 | 299,1 |
| 3.3.2 | Текущий ремонт памятников - приобретение гранитных плит для Вечного огня; - ремонт памятника «Ленин»; - устройство основания для установки БМП. | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.04.2018 | 30.09.2018 | 749,7 | 651,4 | 738,5 |
| 3.3.3 | Рекультивация земель в местах несанкционированных свалок (кладбище) | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 3.3.4 | Приобретение газовой горелки для Вечного огня. | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 117,0 | 116,9 | 116,9 |
| 3.3.5 | Планирование земельного участка нового гражданского кладбища в п.Матвеев Курган | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| 3.3.6 | Установка туалета на гражданском кладбище по ул.Комсомольской (новое кладбище) | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| 3.3.7 | Приобретение и перевозка щебня | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 3.3.8 | Приобретение и установка деревянных туалетов на кладбищах | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 3.3.9 | Коммунальные платежи | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 127,6 | 24,6 | 127,4 |
| 3.3.10 | Изготовление букв из пластика | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
|  | Итого по мероприятию №3: |  | Х | X | Х | 1632,6 | 1232,9 | 1522,1 |
| 3.4 | Основное мероприятие: Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ; - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 3.4.1 | Приобретение флагов металлических с флагштоками | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3.4.2 | Отлов безнадзорных животных | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3.4.3 | Утилизация стихийных свалок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 671,6 | 671,6 | 671,6 |
| 3.4.4 | ЦЗН | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 1989,3 | 1943,6 | 1943,6 |
| 3.4.5 | Хозтасходы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 597,7 | 497,7 | 587,7 |
| 3.4.6 | Удаление и обрезка деревьев | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 349,3 | 151,2 | 349,3 |
| 3.4.7 | Приобретение и установка ограждения для детской площадки | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 466,5 | 466,5 | 466,5 |
| 3.4.8 | Ограждение парка | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.4.9 | Демонтаж и монтаж детских площадок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 295,5 | 99,2 | 295,5 |
| 3.4.10 | Приобретение туалетного модуля Т-12 | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3.4.11 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 28,2 | 11,8 | 28,2 |
| 3.4.12 | Подвоз грунта на клумбы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 138,6 | 62,4 | 138,6 |
| 3.4.13 | Ремонт ГАЗ 5312 | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 150,8 | 150,8 | 150,8 |
| 3.4.14 | Приобретение детского игрового оборудования | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 50,5 | - | - |
| 3.4.15 | Работы по скашиванию травы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 165,0 | 99,9 | 99,9 |
| 3.4.16 | Подвоз песка на детскую площадку | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 50,5 | - | 38,5 |
| 3.4.17 | Монтаж туалетного модуля | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 90,6 | - | 90,6 |
| 3.4.18 | Изготовление фотографий | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 20,0 | - | - |
|  | Итого по мероприятию №4: |  | Х | X | Х | 5614,6 | 4709,8 | 5415,8 |
|  | Итого по подпрограмме «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения»: | 19239,4 | 15816,0 | 18927,2 |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | X | Х | 19977,5 | 16276,2 | 19471,2 |