

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 февраля 2022 г №23 п.Матвеев Курган

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» за 2021 год. |

 |

 В соответствии с постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013 № 216 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», распоряжениями Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013 № 61 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения» и от 30.08.2013 № 57 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Матвеево – Курганского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» за 2021 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его опубликования на официальном сайте Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления, оставляю за собой.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения Г.В.Щеткова

Приложение 1

 к Постановлению

Администрации Матвеево-Курганского

 сельского поселения

 от 11.02.2022 №23

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» за 2021 год

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемероприятия  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на 2020 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоен-ныхсредств и причиныих неос- воения(по ис- точникамфинанси- рования)  |
| всего | феде-ральныйбюджет <\*> | област-ной бюджет  | мест-ныйбюджет | внебюд-жетныеисточ- ники | всего | феде-ральныйбюджет <\*> | област-ной бюджет  | мест-ныйбюджет | внебюд-жетныеисточ- ники | всего | феде-ральныйбюджет <\*> | област-ной бюджет  | мест-ныйбюджет | внебюд-жетныеисточ- ники |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| **Всего по ПРОГРАММЕ**  | **22398,2** | **-** | **285,4** | **22112,8** | **-** | **22398,2** | **-** | **285,4** | **22112,8** | **-** | **22191,8** | **-** | **275,2** | **21916,6** | **-** | **193,0** |
| 1**. Подпрограмма №1 "Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"**  |
|  | **Всего по подпрограмме:** | **86,0** | **-** | **-** | **86,0** | **-** | **86,0** | **-** | **-** | **86,0** | **-** | **86,0** | **-** | **-** | **86,0** | **-** | **-** |
| 1.1 | **Основное мероприятие:** «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | 86,0 | - | - | 86,0 | - | 86,0 | - | - | 86,0 | - | 86,0 | - | - | 86,0 | - | - |
| 1.1.1 | Ежемесячный взнос на капитальный ремонт  | 20,1 | - | - | 20,1 | - | 20,1 | - | - | 20,1 | - | 20,1 | - | - | 20,1 | - | - |
| 1.1.2 | Предоставление прав на использование Портала АИС | 65,9 | - | - | 65,9 | - | 65,9 | - | - | 65,9 | - | 65,9 | - | - | 65,9 | - | - |
| **2. Подпрограмма №2 "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"**  |
|  | **Всего по подпрограмме:** | **333,3** | **-** | **285,4** | **47,9** | **-** | **333,3** | **-** | **285,4** | **47,9** | **-** | **333,1** | **-** | **275,2** | **57,9** | **-** | **0,2** |
| **2.1** | **Основное мероприятие:**«Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | **31,3** | **-** | **-** | **31,3** | **-** | **31,3** | **-** | **-** | **31,3** | **-** | **31,1** | **-** | **-** | **31,1** | **-** | **0,2** |
| 2.1.1 | Ремонт и содержание коммунальной техники (налоги, страхование, запчасти) | 31,3 | - | - | 31,3 | - | 31,3 | - | - | 31,3 | - | 31,1 | - | - | 31,1 | - | 0,2 |
| **2.2** | **Основное мероприятие** Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | 302,0 | - | 285,4 | 16,6 | - | 302,0 | - | 285,4 | 16,6 | - | 302,0 | - | 275,2 | 26,8 | - | - |
| **3. Подпрограмма №3 «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения»**  |
|  | **Всего по подпрограмме:** | **21978,9** | **-** | **-** | **21978,9** | **-** | **21978,9** | **-** | **-** | **21978,9** | **-** | **21786,1** | **-** | **-** | **21786,1** | **-** | **192,8** |
| 3.1 | **Основное мероприятие:**«Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | **12757,7** | **-** | **-** | **12757,7** | **-** | **12757,7** | **-** | **-** | **12757,7** | **-** | **12757,6** | **-** | **-** | **12757,6** | **-** | **0,1** |
| 3.1.1 | Коммунальные услуги за уличное освещение | 10625,9 | - | - | 10625,9 | - | 10625,9 | - | - | 10625,9 | - | 10625,9 | - | - | 10625,9 | - | - |
| 3.1.2 | ТО уличного освещения | 2131,8 | - | - | 2131,8 | - | 2131,8 | - | - | 2131,8 | - | 2131,7 | - | - | 2131,7 | - | 0,1 |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**«Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | **603,2** | **-** | **-** | **603,2** | **-** | **603,2** | **-** | **-** | **603,2** | **-** | **603,0** | **-** | **-** | **603,0** | **-** | **0,2** |
| 3.2.1 | Приобретение рассады однолетних и многолетних цветов | 594,2 | - | - | 594,2 | - | 594,2 | - | - | 594,2 | - | 594,0 | - | - | 594,0 | - | 0,2 |
| 3.2.2 | Работы по внесению изменений в проект оценки зеленых насаждений | 9,0 | - | - | 9,0 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | 9,0 | - | - | 9,0 | - | - |
| 3.3 | **Основное мероприятие:**«Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | **2921,3** | **-** | **-** | **2921,3** | **-** | **2921,3** | **-** | **-** | **2921,3** | **-** | **2921,2** | **-** | **-** | **2921,2** | **-** | **0,3** |
| 3.3.1 | Содержание кладбищ и мест захоронения | 1325,5 | - | - | 1325,5 | - | 1325,5 | - | - | 1325,5 | - | 1325,5 | - | - | 1325,5 | - | - |
| 3.3.2 | Содержание и текущий ремонт памятников | 1010,8 | - | - | 1010,8 | - | 1010,8 | - | - | 1010,8 | - | 1010,8 | - | - | 1010,8 | - | - |
| 3.3.3 | Проверка сметной документации Кап.ремонта памятника ВОВ, М-Курган 130м на сев.зап.от Московская,61 | 12,0 | - | - | 12,0 | - | 12,0 | - | - | 12,0 | - | 12,0 | - | - | 12,0 | - | - |
| 3.3.4 | Приобретение мусорных контейнеров | 49,0 | - | - | 49,0 | - | 49,0 | - | - | 49,0 | - | 49,0 | - | - | 49,0 | - | - |
| 3.35 | Вывоз мусора с кладбищ | 384,6 | - | - | 384,6 | - | 384,6 | - | - | 384,6 | - | 384,6 | - | - | 384,6 | - | - |
| 3.3.6 | Коммунальные платежи | 136,6 | - | - | 136,6 | - | 136,6 | - | - | 136,6 | - | 136,3 | - | - | 136,3 | - | 0,3 |
| 3.4 | **Основное мероприятие:**Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | **5696,4** | **-** | **-** | **5696,4** | **-** | **5696,4** | **-** | **-** | **5696,4** | **-** | **5504,2** | **-** | **-** | **5504,2** | **-** | **192,2** |
| 3.4.1 | Отлов бродячих животных | 381,8 | - | - | 381,8 | - | 381,8 | - | - | 381,8 | - | 381,8 | - | - | 381,8 | - | - |
| 3.4.2 | Утилизация стихийных свалок | 445,0 | - | - | 445,0 | - | 445,0 | - | - | 445,0 | - | 445,0 | - | - | 445,0 | - | - |
| 3.4.3 | Хозрасходы | 875,7 | - | - | 875,7 | - | 875,7 | - | - | 875,7 | - | 683,5 | - | - | 683,5 | - | 192,2 |
| 3.4.4 | ТО фонтана | 392,0 | - | - | 392,0 | - | 392,0 | - | - | 392,0 | - | 392,0 | - | - | 392,0 | - | - |
| 3.4.5 | Удаление и обрезка деревьев | 220,7 | - | - | 220,7 | - | 220,7 | - | - | 220,7 | - | 220,7 | - | - | 220,7 | - | - |
| 3.4.6 | Комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами | 31,0 | - | - | 31,0 | - | 31,0 | - | - | 31,0 | - | 31,0 | - | - | 31,0 | - | - |
| 3.4.7 | Содержание парков, скверов | 949,9 | - | - | 949,9 | - | 949,9 | - | - | 949,9 | - | 949,9 | - | - | 949,9 | - | - |
| 3.4.8 | Содержание клумб цветников | 249,9 | - | - | 249,9 | - | 249,9 | - | - | 249,9 | - | 249,9 | - | - | 249,9 | - |  |
| 3.4.9 | Очистка площади от снега | 83,5 | - | - | 83,5 | - | 83,5 | - | - | 83,5 | - | 83,5 | - | - | 83,5 | - | - |
| 3.4.10 | Ремонт детского игрового оборудования | 156,6 | - | - | 156,6 | - | 156,6 | - | - | 156,6 | - | 156,6 | - | - | 156,6 | - | - |
| 3.4.11 | Коммунальные платежи | 248,8 | - | - | 248,8 | - | 248,8 | - | - | 248,8 | - | 248,8 | - | - | 248,8 | - | - |
| 3.4.12 | Туалет деревянный | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - |
| 3.4.13 | Работы по скашиванию травы | 426,5 | - | - | 426,5 | - | 426,5 | - | - | 426,5 | - | 426,5 | - | - | 426,5 | - | - |
| 3.4.14 | Ремонт ограждения в парке  | 96,6 | - | - | 96,6 | - | 96,6 | - | - | 96,6 | - | 96,6 | - | - | 96,6 | - | - |
| 3.4.15 | Проверка сметной документации Благоустройство сп.игр.площадки Староротовка,Дружбы68 | 23,8 | - | - | 23,8 | - | 23,8 | - | - | 23,8 | - | 23,8 | - | - | 23,8 | - | - |
| 3.4.16 | Фотоловушки | 45,4 | - | - | 45,4 | - | 45,4 | - | - | 45,4 | - | 45,4 | - | - | 45,4 | - | - |
| 3.4.17 | Урны | 17,0 | - | - | 17,0 | - | 17,0 | - | - | 17,0 | - | 17,0 | - | - | 17,0 | - | - |
| 3.4.18 | Предметы детского игрового оборудования | 259,1 | - | - | 259,1 | - | 259,1 | - | - | 259,1 | - | 259,1 | - | - | 259,1 | - | - |
| 3.4.19 | Система видеонаблюдения | 57,7 | - | - | 57,7 | - | 57,7 | - | - | 57,7 | - | 57,7 | - | - | 57,7 | - | - |
| 3.4.20 | Установка лавочек | 9,7 | - | - | 9,7 | - | 9,7 | - | - | 9,7 | - | 9,7 | - | - | 9,7 | - | - |

Приложение 2

 к Постановлению

Администрации

Матвеево-Курганского

 сельского поселения

 от 11.02.2022 №23

**Пояснительная записка**

о результатах реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» за 2021 год.

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2019-2030 годы» (далее - Программа) в 2021 году являлось комплексное решение проблем благоустройства территорий поселения, создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения, повышение качества их жизни.

 Вся работа Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения была максимально направлена на решение вопросов благоустройства сельского поселения.

 В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году были выполнены работы по благоустройству общественной территории сквера, расположенного по адресу: примерно 24 м в южном направлении от п.Матвеев Курган, ул.Донецкая, 2.

Работа по благоустройству проводилась за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников. Денежные средства освоены в полном объеме. Были проведены демонтажные работы, вертикальная планировка сквера, устройство проездов и тротуаров, установлены малые архитектурные формы, проведено озеленение территории сквера, установлены системы водоснабжения, электроснабжения, видеонаблюдения. В сквере установлен световой фонтан, имеются лавочки, урны, детские и спортивные комплексы. Сквер будет переименован в Парк культуры и отдыха. Он уже сейчас стал избранным местом отдыха жителей всего района.

 В марте прошлого года был объявлен конкурс «Лучшее оформление клумбы на территории Матвеево-Курганского сельского поселения». Участниками конкурса былипредприятия, организации, учреждения (всех форм собственности), осуществляющие свою деятельность на территории Матвеево-Курганского сельского поселения. На суд комиссии было представлено много интересных оригинальных ландшафтных идей. Каждой организации, участвовавшей в конкурсе, была выделена клумба и рассада однолетних цветов. В ходе данной компании оформлено 60 клумб. Высажено более 20000 штук однолетних цветов. Первое и второе места разделили Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10  «Семицветик» и МБОУ М-Курганская средняя общеобразовательная школа №2. Победителям были вручены ценные подарки и грамоты. Всем участникам конкурса персонально вручены благодарственные письма и кусты роз.

 За отчетный период высажено 58 саженцев деревьев. В новом сквере высажено более 1000 кустов роз.

 Выполнены работы по замене ламп и фонарей уличного освещения. В течении 2021 года заменено 952 лампы и 173 фонаря. Количество замененных ламп и фонарей увеличилось по сравнению с отчетным периодом 2020 года на 368 и 173 штуки соответственно. Основной причиной увеличения замены уличных ламп и фонарей являются погодные условия (продолжительные ливневые дожди и неоднократный сильный ветер).

 Проводилась работа по санитарной обрезке сухих веток деревьев и деревьев, которые являются аварийными. За отчетный период произведено удаление 29 аварийных деревьев и санитарно обрезано 115 деревьев.

 В мае и августе организованы и проведены субботники во всех населенных пунктах сельского поселения. В поселке на субботниках был наведен порядок на обочинах дорог, берегах реки Миус. Выбелены бордюры, деревья, столбы по всем центральным улицам. Покрашены лавки, урны, ограждение в парке им.Александра Невского и на Центральной площади поселка.

 На территории сельского поселения действуют четыре органа территориального общественного самоуправления (ТОС). Для участия в муниципальном и областных конкурсах на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление», были подготовлены материалы ТОС «Факел» п.Красный Бумажник. Председатель ТОС Соколовская Ирина Сергеевна. В районном конкурсе среди ТОС сельских поселений ТОС «Факел» занял первое место. По итогам областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» в 2021 году ТОС «Факел» занял первое место во 2 категории среди ТОС городских и сельских поселений.

 На территории Матвеево-Курганского сельского поселения имеется 32 памятника, из них 18 воинских захоронений. Весной текущего года на всех памятниках был проведен текущий ремонт, в течении всего года поддерживался порядок. Изготовлена проектная документация на капитальный ремонт памятника воинов Великой Отечественной войны, расположенного на старом кладбище п.Матвеев Курган, ул.Московская, №61. Подана заявка на выделение денежных средств из областного бюджета для проведения работ по ремонту данного памятника в 2023 году.

 На 14 гражданских кладбищах в течении всего года проводился обкос территории как внутри, так и снаружи, вырубка кустарников, сбор и вынос мусора к местам сбора, т.е мусорным контейнерам, чистка снега, посыпка противогололедными материалами. Предприятием ООО «Экотранс» производился вывоз мусора. Всего на гражданских кладбищах установлено 22 мусорных контейнера, из них в 2021 году установлено дополнительно 6 штук. На гражданских кладбищах п.Матвеев Курган мусор вывозится каждую неделю, в селах – один раз в месяц.

 В поселении установлена 31 детская площадка. В течении 2021 года на 23 детских площадках был произведен ремонт и покраска оборудования. Дополнительное игровое оборудование установлено на детской площадке по ул.Ставропольской и в х.Колесниково.

 В апреле 2021 года проведена противоклещевая обработка территорий кладбищ, памятников и детских площадок.

 Ежедневно производился сбор мусора, выброшенного населением, веток. Ликвидировано 86 очагов несанкционированных свалок.

 В 2021 г. в рамках мероприятий по обращению с животными без владельцев Администрацией Матвеево-Курганского сельского поселения были заключены договора на оказание таких услуг с предпринимателем, имеющим соответствующее разрешение на проведение данных работ. Всего отловлено 32 головы. За аналогичный период 2020 года – 27 голов. Животные прошли первичный осмотр специалистом в области ветеринарии, вакцинированы, обработаны от экто и эндо-паразитов, стерилизованы (кастрированы), промаркированы не снимаемыми метками-клипсами и возвращены на прежние места обитания. Умерщвленных животных нет. Исполнение данных мероприятий проводилось в рамках Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ.

 В отчетном периоде тротуары отчищали от снега, посыпали противогололедной пескосмесью. Проводили очистку зимней грязи вдоль бордюр центральных дорог, обкос обочин автомобильных дорог и тротуаров вручную.

 В декабре Центральная площадь поселка, сквер по ул.Агрономической, улицы поселка были украшены яркими цветовыми инсталляциями. На площади поселка была установлена Новогодняя ель, развешены новогодние баннеры.

 В 2021 году на реализацию Программы предусмотрены денежные средства в размере 22398,2 тыс. рублей, реализовано 22191,8 тыс. рублей. Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2021 год приведён в приложении 1 к настоящему постановлению.

 Заместитель Главы

Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения А.А.Новак