

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34

15.03.2023 г. п. Матвеев Курган

|  |
| --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» |

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 28.06.2018г. № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет за 2022 год о реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановление Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 09.11.2021 года № 144.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене, подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения Г.В. Щеткова.

Приложение

к постановлению

от 15.03.2023 № 34

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского**

**сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

**за 2022 год**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной**

**программы, достигнутые за 2022 год**

В целях повышения качества жизни населения Матвеево - Курганского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в рамках реализации муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 09.11.2021 № 1441 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- была произведена замена двух светильников с люминесцентными лампами

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы оказывают влияние на снижение энергоемкости муниципального продукта.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» являются:

* снижение энергоемкости;
* сокращение расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг.

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Матвеево - Курганского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Приобретение/замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов)» выполнено в полном объеме.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- приобретено 2 светодиодные лампы. Расходы составили 5,0 тыс. рублей или 100%.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.**

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2022 год составил 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Матвеево - Курганского сельского поселения от 28 декабря 2021 № 14 «О бюджете Матвеево - Курганского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 5,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной**

**программы за 2022год.**

Программой и подпрограммой Программы предусмотрено 1 показатель

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов» – плановое значение – 75%, фактическое значение – 75%.

Показатель 1.1. «Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (далее - МО)» - плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение 1

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Энергоэффективность и развитие энергетики»**

**за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности  Матвеево - Курганского сельского поселения» | Администрация Матвеево - Курганского сельского поселения | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников,  на энергосберегаю­щие (в том числе не ме­нее 30 процентов от объ­ема на основе свето­диодов) | Администрация Матвеево - Курганского сельского поселения; | покупка энергосберегающих ламп в количестве 24 штук | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | **5,0** | **5,0** | **5,0** |  |