### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОПСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

### МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10 октября 2017 года | № 225 | п. Матвеев Курган |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление

Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения

от 16.09.2013 г. № 261 «Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Матвеево - Курганского сельского поселения»

В целях приведения нормативного правового акта Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством

Постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 16.09.2013 г. № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте  сельского поселения в сети Интернет.

3.  Контроль за  выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Матвеево - Курганского сельского поселения                               Г.В.Щеткова

Приложение

к постановлению Администрации

Матвеево - Курганского сельского поселения  от  10.10.2017   № 225

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 11.09.2013 г. № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения»

- Раздел  4 изложить в редакции:

« 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения и может осуществляться за счет средств федерального, областного и районного  бюджетов и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается Решением Собрания депутатов о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета сельского поселения в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения.

4.2. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные  программы, в части финансового обеспечения реализации основных мероприятий муниципальных программ за счет средств бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежат утверждению Администрацией Матвеево - Курганского сельского поселения не позднее 10 декабря текущего года.

4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с Решением Собрания депутатов о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие Решением Собрания депутатов о внесении изменений в Решение Собрания депутатов о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу, но не позднее 31 декабря текущего года.».

- В разделе 5:

2.1. Пункт 5.2. изложить в редакции:

«5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в собственности сельского поселения, план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в собственности сельского поселения.

План реализации утверждается правовым актом органа местного самоуправления сельского поселения – ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 30 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, изменения в план вносятся и утверждаются не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

План реализации после его утверждения, внесения изменений подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

2.2. Пункт 5.4. изложить в редакции:

«5.4. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель соответствующей муниципальной программы по итогам полугодия, 9 месяцев направляет в Администрацию Матвеево - Курганского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы рассматривается в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления.

Ответственные исполнители муниципальных программ, допустившие невыполнение основных мероприятий, контрольных событий муниципальных программ, выступают с информацией о причинах невыполнения и принимаемых мерах по его недопущению.

Отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия и 9 месяцев подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Отчет об исполнении плана реализации за год рассматривается Администрацией Матвеево - Курганского сельского поселения в составе проекта постановления Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.».

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.".

2.3. Пункт 5.5. считать утратившим силу.

2.4. В пункте 5.6. слова «до 1 мая» заменить словами «до 20 марта».

Начальник отдела экономики и финансов                                       Л.Г.Мисикова