РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 января 2022 г.                              № 4а                           п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды

на территории Матвеево - Курганского сельского поселения»

за 2021год.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения»,  распоряжением  Администрации Матвеево - Курганского поселения от 30.12.2020  №  91  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Матвеево - Курганского сельского поселения» на 2021 год»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Матвеево - Курганского сельского поселения» за 2021год согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3.Контроль за  исполнением распоряжения возложить на начальника отдела экономики и финансов  Матвеево - Курганского сельского поселения Мисикову Л.Г.

Глава администрации

Матвеево - Курганского сельского поселения                                       Г.В. Щеткова

Приложение к распоряжению

от 13.01.2022г. № 4а

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

Матвеево - Курганского сельского поселения»

за 2021 год.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Плановый срок реализации | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Матвеево – Курганского сельского поселения» | Начальник отдела экономики и финансов Мисикова Л.Г | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий Матвеево - Курганского сельского поселения. | 01.01.2021 | 01.09.2021 | 41172,0 | 41172,0 | 40204,6 | 967,4 проведение замен некоторых позиций в проектно-сметной документации, на имеющие улучшенные характеристики; |
| 2. | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественной территории сквера, расположенного по адресу: Ростовская область, Матвеево -Курганский район примерно 24 м в южном направлении от п. Матвеев Курган, ул. Донецкая,2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Матвеево – Курганского сельского поселения» |  | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - |  | X | 41172,0 | 41172,0 | 40204,6 | 967,4 |

Начальник отдела экономики и финансов                                                                                                                                                                      Л.Г.Мисикова